8-Ш

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Правления МГОФ

«Фонд поддержки 130-й школы»

Протокол № ПФ 6/11

от «20» декабря 2011 года

Регламент проведения ремонтно-строительных работ

(общестроительные, канализование, водоснабжение, теплоснабжение, телефония, Интернет-сети, кондиционирование, благоустройство, электроснабжение),

выполняемых за счет средств Фонда

- Правление совместно с администрацией Лицея определяет план ремонтно-строительных работ и список объектов, подлежащих ремонту, для чего:

  - администрация Лицея (заместитель директора по АХЧ) совместно с уполномоченными представителями Правления уточняют объемы работ по каждому объекту и составляют техническое задание на ремонт, на основании дефектной ведомости;

  - список объектов и объемы работ рассматриваются на Правлении и включаются в перспективный план ремонтно-строительных работ;

  - перспективный план ремонтно-строительных работ вывешивается на сайте Лицея для информирования потенциальных исполнителей работ и родительской общественности.

- Компании, заинтересованные в подряде, представляют в Правление Фонда смету и проект договора на выполнение конкретных видов работ.

- Правление рассматривает сметы и проекты договоров и определяет базовую цену ремонта (в том числе стоимость работ и материалов).

- После размещения информации по п. 3 на сайте Лицея в разделе «Фонд» в течение 14 дней принимаются заявки на выполнение данного вида ремонта от других потенциальных фирм-исполнителей (фирмы, участвующие в конкурсе на проведение работ, как правило, должны быть рекомендованы хотя бы одним из членов Правления).

- Правлением принимается решение о финансировании работ, о стоимости работ и подрядчике по истечении 14 дней с момента публикации информации на сайте Лицея.

- Окончательный расчет по договору производится после утверждения акта приемки выполненных работ на Правлении Фонда.

Председатель Правления Фонда                                                                           А.И. Курцевич

Секретарь Правления Фонда                                                                                 Т.А. Макарова